广州市旅游商务职业学校导游实训室

改造工程施工专业承包

招

标

文

件

招  标 单 位：广州市旅游商务职业学校

招标代理机构：广州工建工程咨询有限公司

日        期：二0一三年五月

第一章 投标须知

附表一：投标须知前附表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 广州市旅游商务职业学校导游实训室改造工程施工专业承包 |
| 招标人 | 广州市旅游商务职业学校 |
| 招标代理机构 | 广州工建工程咨询有限公司 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 承包方式 | 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。 |
| 质量标准 | 工程质量严格按国务院令第 279 号《建设工程质量管理条例》执行,质量验收 标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2001 等执 行，工程质量必须达到合格标准。 |
| 资质要求 | 见招标公告 |
| 招标范围 | （具体以招标工程量清单及施工图纸为准） |
| 工期要求 | 30日历天 |
| 投标有效期 | 从投标截止之日起计 90 日历天 |
| 投标担保 | 投标保证金： 6500 元，投标单位在投标截止时间48小时前将投标保证金以银行划帐形式转入招标代理公司帐户，开户名：广州工建工程咨询有限公司，开户行：中国工商银行龙洞分行。帐 号：3602177519100035310 |
| 履约担保 | 按中标价的5%。 |
| 工程计价方式 | 按工程量清单计价方式，综合考虑。 |
| 投标文件的份数 | 【正本】一份、【副本】三份。 |
| 评标办法 | 采用平均值评标法，不要求编制技术标。 |
| 踏勘现场及投标答疑问题 | 本项目不集中组织踏勘现场和答疑，投标人收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在投标截止48小时前以电子邮件的方式发送到 E-mail：5174809030@qq.com 并同时以传真的方式传真给招标人，传真号码：020-37233765。 现场详细地点：广州市旅游商务职业学校内 |
| 投标文件递交时间、地点及截止时间 | 递交时间：见公告 递交截止时间：见公告 递交地点：广州市旅游商务职业学校第一会议室（广州市海珠区新滘西路9号）。 |
| 开标时间、地点 | 开标时间：见公告 开标地点：广州市旅游商务职业学校第一会议室（广州市海珠区新滘西路9号）。 |

一、 总   则

广州市旅游商务职业学校实训导游实训室改造工程施工专业承包按 穗教财基【2012】38号文 等有关规定进行公开招标。本项目已具备招标条件,现对外进行内部公开招标。

二、工程概况

1. 工程名称: 广州市旅游商务职业学校实训导游室改造工程施工专业承包。

2. 招标人: 广州市旅游商务职业学校。

3. 工程地点: 广州市旅游商务职业学校校区内。

4. 工程规模: 具体招标内容详见工程量清单。

5. 资金情况: 财政资金。

三、招标范围

（具体以招标工程量清单及施工图纸为准）。

四、现场施工条件

1. 施工场地已具备施工条件，可通行各种类型车辆，但必须服从招标人指定的道路行驶及停放。

2. 施工用水、电能满足施工要求。

注：发包人只提供本工程所需的材料堆放场地，承包人的员工食宿由承包人自行解决，承包人的员工不得在发包人校园内食宿。

五、发包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。

六、合同方式

施工承包形式，按综合单价包干。

七、工期要求

本项目工期要求： 45 日历天。

八、工程质量及工程技术要求

1. 工程质量严格按国务院令第 279 号《建设工程质量管理条例》及执行,质量验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2001 等执行，工程质量必须达到合格标准。

2. 工程技术严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

3. 如发生货不对板或与招标人要求有严重偏差，招标人将拒绝使用，并重新选择指定，且由中标人承担损失。

九、工程保修要求

工程质量保修范围及保修期执行 2000 年 1 月 30 日发布的国务院令第 279 号《建设工程质量管理条例》或 2000 年 6 月 26 日发布的中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的规定。保修期自工程通过竣工验收并交付使用后次日起计，在保修期内因施工质量而造成的返修，其费用由中标人负责。

十、招标文件的组成、解释与修改

1. 招标文件的组成

1.1 本项目的招标文件应包括所有按规定发出的补充资料、通知和招标补遗文件、答疑纪要文件等。

2. 招标文件的修改

2.1 在投标截止日期前，招标人可能会以通知或招标补遗文件等书面方式修改招标文件。

2.2 通知或招标补遗文件经报有关部门核准后，作为招标文件的组成部分，对招、投标人均起约束作用。

2.3 为使投标人有充足的时间对招标文件作出必要的响应，并编出有质量的投标文件，招标人必须在投标文件截止时间 2天前，将所有必要的通知或招标补遗文件等以书面形式通知所有获得招标文件的投标人。

十一、投标费用

1.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件及在投标过程中所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述发生费用不负任何责任。

2. 投标报名时发售招标文件，招标文件（含设计图纸一份）每份 300 元，售后不退。

十二、投标预备与承诺

1. 勘察现场

1.1 本招标项目不统一组织投标人对现场情况、周围环境等状况进行现场踏勘。投标人自行前往现场踏勘。投标人应自行承担现场踏勘的全部费用及因此引致的相关风险。

1.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

1.3 凡参加本次招标的投标人均被视为在提交投标文件前己充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。

2. 投标答疑会

见《附表一：投标须知前附表》规定的时间接收答疑纪要文件。

3. 承诺

3.1 投标人必须保证不将招标人所提供的一切图纸、文件及资料用于本次投标活动外的任何活动，否则招标人将有权追究相关法律责任。

十三、投标有效期

1. 投标文件在规定的投标截止日期之后的 90 天(日历天)内保持有效。

2. 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经核准，招标人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。

十四、投标货币及投标语言

1. 投标文件所涉及的投标货币全部采用人民币表示，并保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2. 投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件等均使用中文。

十五、投标报价范围、办法及原则

1. 本工程投标设定：本项目投标最高限价为人民币 66.3万元，最低限价为 56.4万元，投标报价高于最高限价或低于最低限价将被视为无效标书。

2. 投标报价计算范围：

2.1 利润

2．2 合同总价含人工费、材料费、机械或仪表费、价差、管理费、利润组成，并考虑风险因素。

2.3 各种规费和税金。

2.4 风险费。

3、投标单位计算主要参考依据

3．1 施工图纸。

3．2 税金:按税务部门规定的费率计算

3．3 材料价格：由施工单位自行测算确定。

3．4 投标报价计算办法：根据本招标文件要求，由投标单位自行测算并进行报价。

3．5 投标单价和总价：投标单位的投标单价为综合单价，投标单价和总价（投标报价）均由人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金和政策性文件规定费用等费用组成。

3.6 本工程按综合单价包干。

3.7 主要材料、其它材料的价格：由投标单位自行测算，在施工过程中不作调整。

4.投标报价计算原则：

4．1 投标截止前，对有关招标文件、投标答疑文件、施工图纸、其他补充说的有关问题澄清和答复，均应以招标单位的书面函件为准。

4．2 投标报价以人民币为计价单位，并保留小数点后两位。

4．3 相关费用、利润、税金的计算，均包含在投标报价中。

4．4 若非业主或设计图纸变更的原因，本投标报价均不作调整。

十六、投标文件的组成及编制要求

1. 投标文件应包括下列内容并按以下顺序进行编制及装订成册：

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，并对投标文件的真实性负责。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都做出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

投标文件内容：

1.1 封面

1.2 目录

1.3 投标函

1.4 招标投标书

1.5 法定代表人证明书及授权委托书【正本附原件】、保证金凭证（银行回单）、营业执照复印件（资质证书复印件、安全生产许可证书复印件、项目经理证（建造师证）等。

1.6 工程量清单报价表

1.7投标人认为需要补充说明的其它说明文件。

2. 本招标文件中已规定的相关投标文件的固定格式，投标人不能自行随意改动，否则，由此造成的投标无效由投标人自行承担。

3. 投标文件一经投入标书箱密封后不得撤回、不得更改、也不得再补充。

十七、投标文件的递交

1. 投标文件份数

1.1 投标文件一式四份，其中【正本】一份，【副本】三份，并注明【正本】或【副本】；当正副本不一致时，以正本为准；投标文件中需加盖投标人法人公章处应

按招标标文件的要求加盖投标人法人公章。

2. 投标文件签署

2.1 投标文件正、副本的封面（或扉页）应注明文件名称、正/副本、投标人名称并加盖投标人法人公章、法定代表人或其委托的代理人签章、投标日期。

2.2 投标文件的正本必须按规定由投标人法定代表人或其委托的代理人进行签署或加盖单位法人公章。

2.3 投标文件副本内容可以是正本的文件的复印件。

2.4 投标文件中编制流水页码。

3. 投标文件密封

3.1 投标文件的正、副本一起密封包装，包封的封口处加盖投标人密封章或单位公章；投标文件须有封面（注明正副本），且封面需盖投标人法人公章及法定代表人印鉴（或签字）。包封注明：

广州市旅游商务职业学校导游实训室改造工程施工专业承包投标文件

（正本一份、副本三份）

投标人：（名称及加盖法人公章）

投标人法定代表人或授权委托代理人签章：

投标日期：

十九、投标文件递交时间与截止时间

1. 投标人的投标文件必须由专人按《附表一：投标须知前附表》规定的时间、地点或按规定延长后的日期和时间、地点递交。

2. 招标人在规定的投标文件递交截止时间以后拒收任何投标文件。

3. 投标人凭法人代表证明书、法人代表身份证原件或法人代表证明书、法人代表授权书及被授权人身份证原件递交投标文件，否则招标人将不接受该投标文件。

二十、投标文件的修改与撤回

1. 在递交投标文件截止时间后，投标人不能要求更改或撤回其投标文件。

2. 在递交投标文件截止时间后至规定的投标有效期终止日之间的这段时期内，投标人不得撤回投标文件。

二十一、投标文件的澄清

1. 投标文件出现下列情况时，招标人及综合评标委员会有权在无须知会投标人的情况下按以下原则处理：

1.1 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

1.2 投标报价的大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

2. 除上述规定外，招标人及综合评标委员会可以要求投标人澄清其投标文件，或者要求补充某些相关澄清资料。有关澄清的要求和答复，应以书面或传真的形式进行，但不应寻求、提出或允许更改投标文件中的价格或实质性内容。

二十二、开标

1. 招标人将对按规定的时间、地点递交并符合投标文件密封要求的投标文件进行公开开标。开标时，投标人应派其法人代表或其授权代理人准时出席并出示法人代表证明书、法人代表身份证原件或法人代表证明书、法人代表授权书及被授权人身份证原件核对，并在签到表上签到。

2. 开标会议由招标代理主持。

3. 投标人的名称、投标报价情况和招标人认为必须公开内容将在开标会议时按招标文件的开标程序给予宣布，并由投标人法人代表或其授权代理人书面签字确认。

4. 开标会议时，投标人出现下列情况的，由工作人员在监督人员的见证下，如实记录并交由综合评标委员会确认后按无效标处理,具体条款详见评标细则。

二十三、授予合同的生效条件

1. 其投标文件已被确认符合招标文件的各项要求；

2. 其投标文件经综合评标委员会评审后综合评分最高；

3. 经招标人确认为中标人；

4. 在签订合同书的同时，双方应签订相应的廉政合同。

二十四、拟签定合同的主要条款

1. 合同条款按第三章执行。

2. 中标价为合同价。

3. 本工程开工时间为发出中标通知书后以监理单位发出的开工令为准。

4. 工程承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。

5．1、本工程按工程量清单计价方式，按综合单价包干。

5．2、在工程结算时，若非业主或设计图纸变更的原因，价格不作调整，施工单位应考虑其风险费用。

5. 合同价款与支付：按以下规定额度向中标单位支付。

6．1、本工程在签订合同7个工作日内支付预付款 30%，即人民币（大写）：        元（￥       ）办理支付手续。

6．2、工程款 (进度款)的支付：

工程完成50%后7个工作日内，甲方支付至合同总价的65%，即人民币（大写）：        元（￥       ）办理支付手续。

工程完成100%并验收合格之日起7个工作日内，甲方支付至合同总价的90%，即人民币（大写）：元（￥       ）办理支付手续。

6．3、本合同的村款时间为甲方向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审查的时间）。

7．保修金：本招标工程保留总造价的 5%作为保修金，保修金按一年保修期计算，保修期满 30 天内进行结算，保修金余额无息退还中标单位。中标单位应在国家规定的保修期内继续无条件对工程进行保修。

8．延期处罚：因中标人的原因造成工期延误的，从延期的第五天起，每天罚款按每延期一天收取人民币 1000 元违约金，违约金从工程款中扣减。

9．中标单位必须按投标时承诺的施工工期编制施工方案并按批准的方案组织施工。在施工过程中如施工队伍劳动力、施工机械不符合施工方案的要求，发包人有权要求其调整充实力量；当中标单位不采取有效措施或措施不力，工程形象进度误 5 天以上时，招标单位有权单方中止合同，另聘施工单位进行施工，所有一切损失概由原中标单位负责。

10．工程变更、现场签证及增加项目按实际工程量及投标综合单价计算。综合单价没有的，建筑工程执行2010年《广东省建筑工程综合定额》、《广东省建筑工程计价办法》，装修工程执行2010年《广东省装饰装修工程综合定额》、《广东省装饰装修工程计价办法》，安装工程套用2010年《广东省安装工程综合定额》。取费按穗建筑【2010】文计价程式表及广州市有关规定计算（单独承包建筑物装饰装修工程），费率有上下值的按平均值下浮计算。材料价格按施工同期的广州地区建设工程材料指导价执行，指导价格没有的按市场价格下浮计算。下浮率=（1－中标价/投标限价）×100%。

二十六、其他

1. 招标文件、投标文件及其它与招投标相关的文件资料为合同的组成部分，对双方都具有法律效力。

2. 招标人拒绝未中标人的查询，亦不对未中标原因作出解释。

3. 本招标文件解释权归招标人。

第二章 评标工作细则

广州市旅游商务职业学校导游实训室改造工程施工专业承包建设引入竞争机制，采用招标的形式，选择有经验、有实力、社会信誉好的合理报价企业承担本工程的施工任务，确保工程能按期、优质、造价合理地建成。根据国家有关工程建设招标投标的法律、法规和方针、政策，结合本工程的施工特点，制定本评标工作细则，实行评标的规范化、标准化、科学化。一切与评标工作有关的人员在评标过程中必须按照本细则上规定的评审内容、评审方式对投标人递交的投标文件进行评审。

一、 开标

1. 招标人将对按规定的时间、地点递交并符合投标文件密封要求的投标文件进行公开开标。开标时，投标人应派其法人代表或其授权代理人准时出席并出示法人代表证明书、法人代表身份证原件或法人代表证明书、法人代表授权书及被授权人身份证原件核对，并在签到表上签到，否则投标文件不给予开启。

2. 开标程序：

2.1 开标由招标人或招标机构工作人员主持；

2.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

2.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标人认为必要的其他内容；

2.4 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读；

2.5 招标人对开标过程进行记录，投标人授权代表签字确认，并存档备查。

2.6 开标时，若出现以下情况，招标人将拒绝接收其投标文件：

2.6.1 在开标截止前后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

2.6.2 投标文件未按招标文件要求密封或在密封处盖章的；

2.6.3 法人代表或其授权代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

2.6.4 在开标会上，投标人未出示法定代表人证明书、法定代表人授权证明书（仅限于授权代表出席开标会的）、本人身份证（身份证件应与投标文件的法定代表人或其委托人一致）的；

二、评标原则

1. 本次招标工程的评标，按公平、公正、科学、客观、平等竞争的原则，算术平均值最接近法：取全部投标人的有效报价之和，除以有效投标人数为该项目的报价算术平均值。

三、评标办法

1. 本次招标采用采用平均值最接近评标法，不要求编制技术标。

四、评标委员会

1. 综合评标委员会组成：

综合评标委员会在开标前由广州市教育局依法组建，评标委员会成员为 7人。

2. 评标委员会的职责：

2.1 投标文件的资格性、符合性审查。

2.3 进行必要澄清、核查。

2.4 统计价格得分，推荐中标候选人。

2.5 与评标有关的事务。

五、评标程序

1. 综合评标委员会标前会议

1.1 招标人代表介绍工程基本情况。

1.2 推选综合评标委员会主任。

1.3 熟悉、研究招标文件及相关文件。

2. 投标文件的资格性、符合性审查。

3. 投标文件投标报价算术校核。

4. 进行必要澄清、核查。

5．推荐中标候选人。

六、评标细则

1. 投标文件的资格性、符合性审查：评标委员会按招标文件的规定和要求，对投标单位的投标文件进行资格性、符合性审查，无效标书不得进入下一评审程序。投标文件实质上响应招标文件要求的标准：投标文件中没有出现以下任何一种属于招标文件列出的废标或无效标书或重大偏差条款。评标时，投标文件出现以下情况的按无效标的处理：

（1） 未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；

（2） 投标文件未按规定进行盖章及签章的；

（3） 投标总报价高于“投标限价”的；

（4） 投标报价低于企业自身成本的

（5）投标单位未达到以下要求的：

A、投标人没有处于被责令停业的状态；

B、投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

C、投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；

D、投标报名截止时间前 3 年内投标人没有重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；

E、投标人不符合本工程招标公告“七、合格投标人要求”。

七、定标原则

评标委员会根据招标文件和有关规定，评审各投标文件，根据各投标单位的有效报价，推荐投标价格评分排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

八、重新组织招标的依据

如果，评标委员会根据招标评标细则的有关规定否决不合格投标单位，造成有效标不足三个，使投标明显缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标，招标人应当依法重新组织招标。

附表一

开标记录表

地点：														最高限价：		   元

时间：

| 序号 | 投标人 | 投标书封装、密、盖章及份数是否符合要求 | 法定代表人或者其委托的代理人是否准时参加开标会议 | 投标保证金 | 投标报价 （元） | 投标工期 （日历天） | 质量标准 | 项目负责 人姓名 |  | 投标人 签名确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 报名时 | 投标时 |  |

招标人：													 招标代理：

监督人：

附表二

资格性、有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照招标公告“合格投标人要求”要求，投标人提交资料不完整或者资料不符合“合格投标人要求”内容要求； |  |  |  |
| 2 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件； |  |  |  |
| 3 | 是否按招标文件要求交纳投标保证金； |  |  |  |
| 4 | 投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签署的，或投标文件没盖骑缝章的； |  |  |  |
| 5 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辩认的； |  |  |  |
| 6 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效； |  |  |  |
| 7 | 投标报价高于投标最高报价值的或低于投标最低报价值，投标报价必须在[最高限价值*80%，最高限价]范围内报价； |  |  |  |
| 8 | 标书异常雷同（由不同单位独立编制标书时不可能存在的相同）； |  |  |  |
| 9 | 附有招标人无法接受的条件的。 |  |  |  |
| 10 | 结论 |  |  |  |

注：1. 合格的打“o”,不合格的打“×”.

2. 凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

评委签名：														日期：2013 年   月

附表三

价 格 评 分 表

本项目投标单位     个，有效的报价     个，如下表：

| 序号 | 单位名称 | 投标价 | 序号 | 单位名称 | 投标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 16 |  |  |
| 2 |  |  | 17 |  |  |
| 3 |  |  | 18 |  |  |
| 4 |  |  | 19 |  |  |
| 5 |  |  | 20 |  |  |
| 6 |  |  | 21 |  |  |
| 7 |  |  | 22 |  |  |
| 8 |  |  | 23 |  |  |
| 9 |  |  | 24 |  |  |
| 10 |  |  | 25 |  |  |
| 11 |  |  | 26 |  |  |
| 12 |  |  | 27 |  |  |
| 13 |  |  | 28 |  |  |
| 14 |  |  | 29 |  |  |
| 15 |  |  | 30 |  |  |

有效报价的总和为:￥                  ，平均值为：￥

注: 平均值等于有效报价的总和除以有效的报价个数

最接近平均值的前五名的单位如下：

| 序号 | 单位名称 | 投标价 | 资格后审通过否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

中标单位：

附表三

投标报价比较表

项目名称：

| 投标人名称 | 投标报价 | 算术平均值 | 报价差值的 绝对值 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人1 |  |  |  |  |
| 投标人2 |  |  |  |  |
| 投标人3 |  |  |  |  |
| 投标人4 |  |  |  |  |
| 投标人5 |  |  |  |  |
| 投标人6 |  |  |  |  |
| 投标人7 |  |  |  |  |
| 投标人8 |  |  |  |  |
| 投标人9 |  |  |  |  |
| 投标人10 |  |  |  |  |
| 投标人11 |  |  |  |  |
| 投标人12 |  |  |  |  |
| 投标人13 |  |  |  |  |
| 投标人14 |  |  |  |  |
| 投标人15 |  |  |  |  |
| 投标人16 |  |  |  |  |
| 投标人17 |  |  |  |  |
| 投标人18 |  |  |  |  |
| 投标人19 |  |  |  |  |
| 投标人20 |  |  |  |  |
| 投标人21 |  |  |  |  |
| 投标人22 |  |  |  |  |
| 投标人23 |  |  |  |  |
| 投标人24 |  |  |  |  |
| 投标人25 |  |  |  |  |
| 投标人26 |  |  |  |  |
| 投标人27 |  |  |  |  |
| 投标人28 |  |  |  |  |
| 投标人29 |  |  |  |  |
| 投标人30 |  |  |  |  |

注：1、算术平均值：开标后，在位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标价的算术平均值

2、报价差值的绝对值：报价差值的绝对值=︱投标报价一算术平均值︱，精确到小数点后两位。

3、排名原则：投标价格最接近于算术平均值的投标人为第1名，第二接近于算术平均值的投标人为第2名，依此类推。若投

标报价不同，但报价差值的绝对值相同时，以投标报价低于算术平均值的排前。

第三章：合同条款

合   同（样本）

注：甲乙双方可根据实际情况进行补充

合同协议书

发包人（甲方）：广州市旅游商务职业学校

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一至，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：广州市旅游商务职业学校导游实训室改造工程施工专业承包

2、工程地点：  广州市旅游商务职业学校校区内

3、资金来源：政府拔款

二、工程承包范围及承包方式

1、承包范围： 按招标文件要求。

2、承包方式：

实行综合单价包干计价模式。按实际发生量结算，本项目除了有重大设计变更，一般合同价不因施工期间人工、机械及材料价格变化、政府造价管理部门的调价文件等调整。本项目要求包工、包料、包机械、包保修等的承包方式。综合单价在整个合同执行期内不作任何调整。

包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、政府申报）等，并取得相关政府部门认可的验收合格证明文件

三、合同工期

1、总工期：计划于2013年    月    日开工，2013年   月   日竣工。

2、关键节点工期

承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置等费用应已考虑在承包合同总价中。

关键节点工期和竣工日期为硬性工期，承包人必须采取一切有效措施保证，不得延误。如不能按批准的计划完成节点工期，发包人有权划分未完工程量给第三方承担，由此发生的费用在合同价中支付，承包人必须无条件服从。

四、质量标准

工程质量标准：必须符合中国国家和地方有关法律、行政法规和相关技术规范、规定及标准的要求，符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求，且必须执行中国国家规定的相关建设标准强制性条文要求，符合国家和广州地区消防规范，并一次验收合格。

五、合同价款及结算原则

1、本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人承包人双方另有约定。

本工程的合同价款为（大写）：                 ；￥（小写）：          元。

其中含安全措施费用为                   元。

2、合同签订后，工程进度款支付及结算（投标人必须在投标文件中承诺响应此项要求）：

2.1合同价款按下列步骤支付：

2.1.1.合同签定后，7个工作日内，甲方支付合同总额30%，即人民币：      元（￥      ）办理支付手续。

2.1.1.工程完成50%后7个工作日内，甲方支付至合同总价的65%，即人民币：        元（￥       ）办理支付手续。

2.1.1.工程完成100%并验收合格之日起7个工作日内，甲方支付至合同总价的90%，即人民币：        元（￥       ）办理支付手续。

2.2.付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

2.3.本合同的村款时间为甲方向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审查的时间）。

2.4.质量保证金：

2.5.1.合同总价的5%作为质量保证金，即人民币：         元（￥      ）的质量保证金。

2.5.2.质量保证金用于补偿买方因货物未能在质保期正常使用而蒙受的损失。

2.5.3.在质保期期满后，如没有重大质量问题，买方将质量保证金退还卖方。

2.6、本合同在每笔款项均以人民账目方式支付，乙方凭以下文件与采购人结算货款。

2.6.1.合同：

2.6.2.乙方开具的正式等额发票；

2.6.3.验收报告（加盖甲方公章）；

2.6.4.中标通知书。

注：所有款项的支付时间均以甲方办理财政支付手续之日为准。

六、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

（1）政府部门及上级主管部门的批文及有关规定。

（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）本合同协议书；

（4）中标通知书

（5）本合同专用条款；

（6）本合同通用条款；

（7）招标文件（含补遗文件、谈判文件澄清、答疑会议纪要等）；

（8）报价文件及其附件（含报价文件澄清等）；

（9）标准、规范及有关技术文件；

（10）图纸；

（11）工程量清单；

（12）组成合同的其他文件。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

1、质量保修期

1.1双方根据《建设工程质量条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为二年；

（3）装修工程为二年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；

（5）给排水设施、道路等配套工程为按规定年；

（6）其他项目保修期限约定如下：                     。

1.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2、质量保修责任

2.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起12小时派人保修。

承包人不在约定内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

2.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

2.4质量保修完成后，由发包人组织保修期内验收。

八、违约责任

1、乙方逾期未完工，则按合同总价每天0.5‰支付违约金给甲方。如超过合同规定竣工期限30天乙方仍不能完毕，则视为乙方不能完成。

2、乙方不按照文明施工，甲方提出警告二次以上的，则第三次起每次按合同总价0.5‰支付违约金给甲方。

3、乙方不能按合同约定时间完工，则每拖延一日按合同总价3%支付违约金给甲方。累计超出15个日历后，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额不仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

4、竣工验收未能一次性通过验收，由甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起 15 天内重新组织验收；经 两 次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

5、甲方解除合同，乙方须在按到甲方解约通知之日起 7 天内退回甲方已支付的工程价款。

九、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税，所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十、合同生效

合同订立时间：2013年    月    日。

合同订立地点：广州。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至本合工程保修期届满且竣工结算后60日内并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

发包人：                                  承包人：

地址：                                    地址：

法定代表人：                              法定代表人：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：

账号：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对            签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括医院医技楼拆除、加固工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：（按建设部第80 号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行）                  。

2、质量保修期

2.1 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1) 地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

(3) 供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；

(4) 电气系统、给排水管道、设备安装为2年；

(5) 装修工程为 2 年。

(3) 其他项目保修期限约定如下：               。

2.2 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，因此产生的一切费用均由承包人承担，发包人可从质量保修金中扣除。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即（1小时内）到达事故现场抢修。

3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1 双方约定的其他工程质量保修事项：                      。

5.2 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）：					 承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）： 				 法定代表人（签字）：

年      月      日				       年      月      日

第四章 投标文件格式

1. 封面格式自行设定，内容按招标文件要求。注明正、副本，正、副本均要求盖法人公章及签名。

2. 投标文件组成内容按招标文件要求提供，目录内容顺序按招标文件要求，投标单位根据排列顺序自行编制页码。

3. 投标报价大小写应一致，不一致时以大写为准。

投 标 函

致：

1.根据已收到贵方的                    的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。

2.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

4.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

5.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6．如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

法定代表人：（签名或盖章）

投标人企业公章：					 日期：   年   月   日

招标投标书

投标日期： 年 月 日

| 工 程 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 投 标 总 工 期 |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全考核证书 （C类）编号 |  |

第五章 施工招标图纸

1.说明：设计图纸由招标单位提供, 详见另册。

广州市旅游商务职业学校导游实训室

改造工程施工专业承包

工

程

量

清

单

编制单位：广州工建工程咨询有限公司

编制日期：二0一三年四月二十二日

| 工程项目投标价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:广州市旅游商务职业学校导游实训室改造工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全文明施工费(元) |  | 暂列金额 |  | 余泥渣土外运 |
| 1 | 装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电气安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |