| 文件类型 | 确认稿 |
| --- | --- |
| 编制时间 | 2014年04月23日 |

广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告编制服务项目

公开招标文件

采购编号：HY2014ZFCG021

项目名称：广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告编制服务项目

采购单位：广州外国语学校

采购代理机构：广东华禹工程咨询有限公司

发布日期：2014年04月  日

目  录

第一篇  投标邀请书

第二篇  投标人须知

第三篇  合同条款格式

第四篇  用户需求书

第五篇  投标文件格式

附件一： 评标工作大纲

# 第一篇	投标邀请书

根据穗教财基[2013]7号文件批准，广州外国语学校现对国际交流中心项目的前期研究及节能评估工作进行公开招标，选定服务单位。

一、项目名称：广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告编制服务项目

二、招标单位：广州外国语学校

联 系 人：方老师               联系电话：020- 22908723

招标代理机构：广东华禹工程咨询有限公司

联系人：彭小姐、董先生         联系电话：020-83887005转601

招标监督机构：广州市教育局纪委、财基处

投诉电话:020-22083709、22083648(只接受实名投诉)

三、建设地点：广州市南沙区凤凰大道102号

四、工程估算投资额：13767.23万元；本项目预计发包价：20.00万元。

五、招标内容、建设规模：

- 招标内容：对广州外国语学校国际交流中心进行前期研究，并按照国家发改委有关可行性研究报告编制内容和深度等要求，编制符合各级行政主管部门报批要求的《广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告》及《广州外国语学校国际交流中心节能评估文件》。

- 建设规模：建设地点位于广州市南沙区凤凰大道102号——广州外国语学校内，总建筑面积26000㎡规划建设，其中地上21000平方米，地下5000平方米。

六、服务期：合同签订之日起30个日历日内完成初稿的编制工作，并依评审专家意见及时修改完善，直到取得广州发展和改革委员会对该项目可研性研究报告、节能评估文件相应的批文为止。

七、资金来源：财政资金，资金已落实。

八、投标人资格审查合格条件：

- 投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

- 具备中华人民共和国发改委颁发的工程咨询甲级资格证书，专业资格应包含建筑专业；

- 拟委派的本项目负责人须为本单位的正式职工，须持有注册咨询工程师资格（须同时提供①本项目负责人的资格证书；②毕业证及职称证；③本企业聘书或聘用合同；④第二代身份证；⑤由投标人本单位购买的2014年2月至2014年4月的社保证明）；

- 关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

九、正式投标人的确定方式：

- 投标申请人多于等于3名且少于等于15名时，取全部投标申请人为正式投标人。

- 投标申请人超过15名时，随机抽取15名成为正式投标人。

- 投标申请人不足3名时, 继续延长5个工作日接受投标。

十、本项目采用资格后审方式确定投标人。

取绝对值最接近该平均值的前三名投标人进行资格后审，若资格审查不符合要求的，继续往下取。注：未在招标公告第八点单列的资格审查合格条件，不作为资格审查不合格的依据。满足资格审查合格条件的投标人不足3名或经评审有效的投标人不足3名时为招标失败。采购人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

采购人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2）的第四十条规定执行。

十、招标公告发布及递交招标文件时间

- 招标公告发布时间：2014年05月   日至2014年05月   日

- 投标报名和发售招标文件时间：2014年05月   日至2014年05月   日（上午9：30～11：30，下午14：30～16：30（北京时间），法定节假日除外）；

- 投标报名和发售招标文件地点：广州市越秀区建设大马路8-3号三楼306室

- 招标文件售价：每份售价为人民币300元，售后不退。

- 递交投标文件时间：2014年05月   日上午9：00～9：30（北京时间），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 递交投标文件地址：广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦30楼3010室。

- 投标文件递交截止时间及开标时间：2014年05月   日上午9：30（北京时间）

本次招标在本招标公告规定的时间和地点开标。届时请投标人法定代表人或其授权代表出席开标会。

采购人将不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

十一、办理投标报名登记手续

投标报名时须提交的资料详见附件一《投标申请人报名提交资料一览表》（一式三份,一份正本，二份副本,若正本与副本有不一致，以正本为准），《投标申请人报名提交资料一览表》中要求提交的各项资料复印件须出示原件复核，复印件或扫描件资料必须清晰，并按顺序排列打印页码，装订成册，同时每页复印件盖上投标单位法人公章（其它代表章均不予认可）并盖上骑缝章，否则其报名资料将视作无效。在本招标公告第八条及《投标申请人报名提交资料一览表》中没有要求提交的资料，不作为资审不合格的依据。

投标报名时，本项目拟委派的项目负责人须到场，并带备有效身份证（第二代身份证）原件以备查验，否则视为无效报名。

十二、本项目公告在广州教育网站（网址：http://www.gzedu.gov.cn）发布、修改、补充。

广州外国语学校

广东华禹工程咨询有限公司

2014年05月   日

# 第二篇	投标人须知

# 一、投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 资金来源 | 财政资金，资金已落实。 |
|  | 4 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇第7点 |
|  |  | 关于联合体 | 本项目不允许联合体投标 |
|  | 6.2 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。 项目现场：采购人指定地点。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | - 投标人质疑期限：在投标截止日期前3日 - 采购人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前3日 |
|  | 8.2 | 投标答疑 | 采购人不统一组织答疑会。 |
|  | 11.1 | 投标文件 | - 投标文件一式六份，其中，一份正本，五份副本； - 唱标信封一份； - 电子文件一份； - 投标保证金信封一份。 |
|  | 12.5 | 投标最高限价 | 投标最高限价总价：人民币￥200,000.00元（大写：人民币贰拾万元整）。 |
|  | 13.2 | 证明投标人的合格性的证明文件 | 投标人具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文件： - 投标人简介（附营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质资格证明文件的复印件）； - 投标人认为完成本项目所需的其他证明文件。 |
|  | 15.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：人民币￥2,000.00元（大写：人民币贰仟元整） - 投标保证金缴纳时间：投标截止到日前一天16:00前（北京时间） - 投标保证金缴纳方式：以银行转账或电汇的方式提交 投标保证金账户： 帐户：广东华禹工程咨询有限公司 帐号：4411 6753 3018 0100 31546 银行：交通银行广州市流花支行 请注明事由：“HY2014ZFCG021号项目投标保证金” |
|  | 16.1 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90天内有效 |
|  | 17.1 18.1 | 投标文件份数及密封 | 投标文件正本密封包封为1包（内含投标文件正本1份） 投标文件副本密封包封为1包（内含全部投标文件副本） 唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份） 投标保证金信封密封包封为1包（退还投标保证金声明1份、投标保证金支付凭证原件及复印件各1份） |
|  | 19.1 | 投标文件的递交和接收 | - 投标文件递交时间：详见本项目招标公告 - 地点：详见本项目招标公告 - 投标截止时间：详见本项目招标公告 |
|  | 22.1 | 开标 | - 开标时间：详见本项目招标公告 - 开标地点：详见本项目招标公告 |
|  | 23.2 | 评标委员会 | 评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员共7人。 |
|  | 23.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 26.5 | 发布媒体 | 广州市教育网 |
|  | 30 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
|  | 31 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由采购人向采购代理机构一次性支付。 |
|  | 32 | 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利 | 变更数量允许范围为±10% |

# 二、投标须知

# （一）总则

1	资金来源：详见《投标须知前附表》。

2    招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的服务采购。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3    招标适用的法律：本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府关于政府采购的相关法规。

4	合格的投标人

4.1	符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格投标人的条件详见《投标须知前附表》的“合格的投标人”。

4.2	投标人必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定进行投标。

4.3   投标人应在投标文件中主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

4.4   不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

- 彼此存在投资与被投资关系的；

- 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

4.5  本项目不允许联合体投标。

5	纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.4  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    其它说明

6.1  投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2  踏勘现场

（1）投标人应按本《投标须知前附表》所述时间和要求对项目现场进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

（2）采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

# （二）	招标文件

7	招标文件的构成

7.1	招标文件包括：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	合同条款格式

第四篇	用户需求书

第五篇	投标文件格式

附件一：  评标工作大纲

7.2	投标人获取招标文件后，应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标文件将按评标办法的规定予以拒绝，或被认定为投标无效，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。投标人一旦中标，招标文件的内容对采购人和中标人双方均有约束力。

7.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指依法进行招标采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是广州外国语学校。

- “采购代理机构”系指广东华禹工程咨询有限公司。

- “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格投标人。

- “中标人”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会”系指依法组建，负责本次招标的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系指由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “服务”系指中标人按招标文件规定，须承担并向采购人提交的有关研究、设计、规划、计划等成果。

- 本招标文件所涉及的日期时间，没有特别说明时系指北京时间，天数为日历日。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

7.4 知识产权

投标人必须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8	招标文件的澄清与答疑

8.1	投标人对本招标文件如有技术和商务的疑问，请按投标邀请书中载明的邮政地址以书面函件形式（署名并加盖投标人法人公章）向采购代理机构提出澄清要求，采购代理机构对在递交投标文件截止时间十五日前收到的任何澄清要求以书面函件形式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。

8.2	根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面函件形式通知购买了招标文件的投标人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件最后发出的书面文件为准。

8.3  投标人在招标文件规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.4  招标过程中的一切澄清、修改或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

9	招标文件的修改

9.1	在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清问题时对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2	招标文件的澄清或修改将以书面函件形式发送给所有购买了招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应于收到上述文件或通知后24小时内以书面函件形式（加盖投标人法人公章）向采购代理机构确认，如投标人届时无书面确认，采购人将再次发出招标文件的修改文件或通知，并以发出时间作为送达时间。

9.3	招标文件的澄清或修改内容为招标文件的组成部分，且均以书面函件形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4	为使投标人在编制投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目投标截止日期，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。业已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

# （三）	投标文件的编制

10	投标使用的文字及度量衡单位。

10.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2  投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3  投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

11	投标文件的组成

11.1 投标文件由资格性文件、技术部分、商务部分及价格部分组成，合编成一本投标文件。投标文件数量要求详见本《投标须知前附表》。投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式详见本招标文件第五篇，表格可以按同样格式扩展）。

第一节、资格性文件

- ○　营业执照副本复印件

- ○　组织机构代码证副本复印件

- ○　税务登记证副本复印件

- ○　完成本项目所须的其他相关资质资格证明复印件

- 《投标函》原件（格式见附表2.1）

- 《法定代表人/负责人资格证明书》原件（格式见附表2.2）

- 《法定代表人/负责人授权委托书》原件（非法定代表人参加投标时须提供）（格式见附表2.2）

- 关于资格的声明函（格式见附表2.3）

- 投标保证金交纳证明（格式见附表2.4）

第二节、商务部分

- 投标人概况（格式见附表3.1）

- 投标人其他资料（包括：ISO9000认证、荣誉、获奖情况等）（如有）

- ○　投标人自2011年1月1日至今完成的同类项目业绩证明一览表（格式见附表3.2）

第四节、技术部分

- 技术需求响应表（格式见附表4.1）

- 组织实施方案、质量保证措施及承诺（格式见附表4.2）

第五节、价格部分

- 投标报价总表（开标一览表）

- 投标明细报价表

11.2 唱标信封

1) 投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

2) 投标报价总表（从投标文件正本中复印，该表内容如与正本不一致的，以正本内容为准，加盖投标人法人公章）；

3）法定代表人证明书及法人授权证明书（复印件加盖投标人法人公章，原件备查）；

4）电子文件（含投标文件资格性文件、技术部分、商务部分和价格部分, 电子投标文件采用CD－R光盘或U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）

11.3 投标保证金信封

1）投标保证金支付凭证【由采购人出具的投标保证金收据】原件及复印件（加盖投标人法人公章）。在递交投标文件时，投标保证金支付凭证原件经核对后退还。

11.4 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12	投标报价

12.1	本次招标必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。

12.2  投标人的投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。投标报价须包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不仅限于办公、人员、差旅、文件、研究调研费、资料文献收集费、研究报告编制费、项目管理费、测试工具费、印刷费、交通费及其他管理费用等完成本项目所涉及到的一切费用。

12.3	投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

12.4	合同项下，买方需要的服务，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。确定中标人后，在合同规定的承包范围内中标人不得以任何理由追加费用。

12.5	本次招标实行“最高限价”制度，具体金额详见《投标须知前附表》。投标人的投标报价高于采购预算的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

12.6  投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

13	证明投标人的合格性的证明文件

13.1	根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标须知前附表》。

14	证明服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1	投标人须提交证明其所提供服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件（可以是文字资料、图纸和数据资料），作为投标文件的一部分。

14.2  投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15	投标保证金

15.1 投标保证金金额和缴纳方式：详见《投标须知前附表》。

15.2 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.3 投标保证金的退还：

1）中标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同后5 个工作日内无息退还。

2）未中标投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5 个工作日内无息退还。

3）在投标有效期内不能确定中标人的，所有投标人投标保证金在投标有效期满后5 个工作日内无息退还。

15.5 下列任何一种情况发生时，采购人有权不退回投标保证金，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2）投标人在招标期间出现用不正当手段影响评标结果的行为的；

3）中标人被通知签约后拒绝签约或未能在规定期限内签订合同的；

4）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5）中标人在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金（如有）；

6）有违反国家有关法律法规的行为。

16	投标有效期

16.1	投标有效期见《投标须知前附表》所规定的期限。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均应保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面函件形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面函件形式予以答复。投标人可以拒绝采购人这种要求，而不被没收其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人或其授权代表签字，后者须将“法定代表人授权委托证明书”以书面函件形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其他业务章或附属机构章代替；需签名之处必须由投标人的合法授权代表亲笔签署，否则，视为未加盖印章或未经签署。投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖投标人法人公章。

17.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝处均须由投标人加盖投标人法人公章。

17.5	电报、电传、传真的投标概不接受。

# （四）	投标文件的递交

18	投标文件的密封和标记：

18.1	投标人应将投标文件的正本、副本、唱标信封及投标保证金信封按《投标须知前附表》所规定的要求分别独立封装，唱标信封及投标保证金信封应与投标文件一同提交。

18.2	密封封装标记：每一信封或包装的外层密封封装表面应按下述内容及格式填写，并注明投标文件递交截止时间之前不得启封，封面及封口位置须加盖投标人法人公章：

收件人名称：广东华禹工程咨询有限公司 招标编号：HY2014ZFCG021 项目名称：广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告编制服务项目 包装内容：投标文件正本 / 副本 / 唱标信封 / 投标保证金信封 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 传真电话： 在规定的投标文件递交截止时间 年 月 日 ： （北京时间）前不得启封

18.3	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19	投标文件的递交、接收

19.1 投标人代表应按《投标须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。

19.2 投标人应凭以下资料递交投标文件：法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加投标时提供）、投标人授权代表本人身份证原件；

19.3 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：

19.3.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

19.3.2 投标文件未按招标文件要求密封和标识的；

19.3.3 投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

19.3.4 未按《投标须知前附表》的规定提供投标保证金的。

19.3.5 在投标截止时，投标人授权代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、投标人授权代表本人身份证原件递交投标文件的。

20	迟交的投标文件

采购代理机构在《投标须知前附表》规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

21	投标文件的补充、修改和撤回

21.1	投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面函件形式（加盖投标人法人公章）补充、修改已提交的投标文件，或以书面函件形式（加盖投标人法人公章）通知采购代理机构撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2	投标人对投标文件的补充、修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改、撤回”字样。

21.3	在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

21.4	在投标截止后，投标人在招标文件中规定的投标有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

# （五）	开标、评标与定标

22	开标

22.1	开标在《投标须知前附表》确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。出席代表需登记以示出席，如投标人代表（法定代表人或其授权代表）不到开标现场，所送达的投标文件将被拒绝。

22.2	按规定提交合格的“撤回通知”的投标文件将不予开封，采购代理机构在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

22.3	开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价、服务时间和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

22.4	投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5  开标过程由采购代理机构负责记录，并存档备查。

22.6  如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签名确认。

22.7  投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，采购代理机构提请采购人审批后，采用竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购，也可以予以废标，依法重新组织招标。

23	评标

23.1	评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）推荐中标候选人名单；

4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.2	评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员数量见《投标须知前附表》的规定。

23.3	评标方法

1）综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人。综合评分的主要因素是：技术、商务、价格以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

2）具体评标方法详见评标工作大纲。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

24	评标过程的保密性

24.1	公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均 不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

24.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人、采购代理机构、评标委员会施加任何影响，其投标将被拒绝。

24.3	评审活动开始后，招标文件规定的所有内容不得再擅自进行修改、调整和补充，尤其是评审方法、 评审程序、中标成交标准、实质性条款等内容。

25	评标工作程序

25.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

25.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时可按照无效投标处理：

- 应交未交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

- 投标文件制作严重不符合要求，不按要求提供重要物证或资料的；

- 投标函没有投标人盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的签名的；

- 故意提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排斥其他投标人的；

- 在评标、定标过程中对采购人、采购代理机构、评标委员会施加影响的；

- 不符合专业条件或对招标文件技术、商务要求未能有效地作实质性响应，出现重大偏离或保留的；

- 评审期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正，或调整补充内容及修正报价改变了实质性内容、超出允许规定范围的；

- 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

- 投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的；

- 符合招标文件中载明会导致无效投标的其他规定和要求的；

- 按有关法律、法规、规章规定属于中标无效的。

25.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评 标委员会可以书面函件形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面函件形式，由其授权的代表签字，并 不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

25.3 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。（具体内容详见评标工作大纲）

25.4 推荐中标候选人名单。按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

25.5 编写评标报告。

26  定标

26.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选人有下列情形之一的，将移交采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

26.2 投标人有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

26.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定两名中标人。

26.4 中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

26.5 在合同签订生效之前，经采购代理机构和监管部门同意，中标候选人因故放弃中标资格，在采购人愿意采纳替补候选人投标方案，且报价合理的前提下，可考虑由第一名替补中标候选人填补，以此类推。

26.6 若中标候选人及其投标文件在评审后被审查发现存有重大偏离、或没有完全实质性响应之处时，则其中标资格无效，由第一名替补候选人填补，以此类推。

26.7 对由于不良行为而被取消中标资格者不得参与重新采购的投标。

27  废标的认定

27.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

27.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

27.4 因重大变故，采购任务取消的。

28	中标通知

28.1	采购代理机构以书面函件形式向中标人发出中标通知，并向落选的投标人发出招标结果通知书。中标人必须在收到中标通知后24小时之内以书面函件形式回复采购代理机构，确认收到。

- 28.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

28.4 中标人须在收到中标通知之日起15日内领取《中标通知书》原件，否则视为放弃自动中标权利和义务，采购代理机构将没收其投标保证金。

# （六）	授予合同

29	合同的订立和履行

29.1 中标人应在中标通知书发出之日起30日内与采购人按招标文件和中标人的投标文件签定中标合同，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与采购人订立合同，采购人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

29.3 中标合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面函件形式报项目主管部门备案。

29.3  如果中标人没有按照上述规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标人或重新招标。

# （七）	履约保证金

30	履约保证金

30.1  本项目如要求提交履约保证金的，中标人应在签署合同之日起5个工作日内提交履约保证金，履约保证金金额应按《投标须知前附表》中规定的金额。提交方式可按照下述方式提交（由采购人确定）：

1）采用电汇、转帐方式提交：中标人必须保证资金在签订合同之日起10个日历日内到达采购人指定的履约保证金专用账户，以银行收到为准），待项目验收合格及结算完毕后28日内，采购人将把履约保证金无息退还中标人。

2）采用履约保函方式提交：应按照合同条款的规定，向采购人提交由银行支行及以上机构出具的履约保函。保函格式如与招标文件格式不相符则要事先征求采购人书面同意才视为有效。履约保函的有效期为自生效日期起至该项目验收合格及结算完毕后28日内有效。若项目未能按期完工，保函必须延期，延期银行费用由中标人负责。如果中标人提供的履约保函的有效期先于招标文件要求的履约保函有效期到达，中标人应在原提交的履约保函有效期满前15天内，无条件办理履约保函延期手续，否则视为中标人违约，采购人可在履约保函到期前将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户。

3）采购人认可的其它方式。

# （八）	招标代理服务费

31	招标代理服务费

31.2	具体要求详见《投标须知前附表》的规定。招标代理服务费只收现金、银行转帐或电汇。

31.3	招标代理服务费不在投标报价中单列。

# （九） 其他

32	采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

32.1 中标合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过《投标须知前附表》规定的幅度，以中标人投标报价的单价进行计算。

33	质疑

33.1 投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起7个工作日内，以书面函件形式向采购人提出质疑。采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

# 第三篇	合同条款格式

（仅供参考，最终以甲、乙双方签订的合同为准）

工程咨询合同

项 目 名 称 ：

项 目 地 点 ：广州市

合 同 编 号 ：

建   设   方：

咨   询  方：

咨询资质等级：

合同签订日期：二○一四年    月    日

建设方（甲方）：

法定地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

咨询方（乙方）：

法定地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规以及“广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告编制服务项目”的招标文件（项目编号：HY2013ZFCG0025）和乙方的投标承诺，在双方自愿、平等、协商一致的基础上，甲方委托乙方完成广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告编制服务项目工作。双方经协商一致，共同达成如下条款。

- 合同金额

合同总金额为（大写）：              元（￥                元）。

- 合同期限

自2014年   月   日起至201   年   月   日止。

- 服务范围

甲方聘请乙方提供以下项目的服务工作：

- 甲方乙方的权利和义务（按照招标文件的相关规定执行）

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

- 按合同约定要求按期保质完成可行性研究报告、节能评估文件的编制工作。

- 在项目报批过程中，由于乙方编制技术原因要求对可行性研究报告、节能评估文件进行局部修改，乙方应负责修改完善直至符合审批部门要求。

- 依照甲方需要对可行性研究报告、节能评估文件进行完善与修改，提供相应的咨询服务，协助甲方完成建设项目立项工作。

- 合同签订后，乙方于收齐甲方提供的编制可行性研究报告、节能评估文件所必需的相关技术基础资料后  个工作日内提交初稿。

- 甲方对初稿审阅完毕并提出书面意见反馈给乙方后，如无重大修改，乙方于5个工作日内提交可行性研究报告、节能评估文件正式文本。

- 乙方对甲方提供的保密资料负责，不得公开发表和交流。

- 付款方式

由甲方按下列程序付款：

- 合同签订之日起5日内，甲方申报支付单位直接向乙方支付合同总额的30%作为首期款。

- 项目完成后，由乙方提交项目结算申请并经甲方确认后5日内由甲方申请支付单位向乙方支付合同余款。

- 甲方仅负责在上述约定时间内完成申报手续，实际付款到账时间及金额以支付单位的支付时间及金额为准。甲方不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为乙方逾期完成的理由。

- 乙方向甲方开具正式发票，并提供发票复印件（加盖甲方公章），方可办理相关申报支付手续。

- 知识产权产权归属

乙方须保证甲方在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

- 违约责任与赔偿损失

- 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

- 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 如因行政机关政策调整，甲方放弃立项申请或无法继续完成立项工作，甲方可解除本合同。甲方应按乙方已完成的工作量支付对应的费用。

- 争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，提交甲方所在地人民法院诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其他事项

- 双方可对本合同的条款进行修订或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同规定的管理期满，本合同自然终止，双方如续订合同，应在该合同期满一个月前向对方提出书面意见。

- 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意以依法向甲方所在地人民法院起诉方式解决。

- 本合同之附件均为合同有效组成部分；本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

- 本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

- 本合同未尽事宜，由双方本着互惠互利的原则共同协商解决。

- 本合同一式   份，甲乙双方各执   份，采购代理机构执一份，均具有同等法律效力。

- 本合同自签订之日起生效。

- 合同附件：

- 招标文件

- 投标文件

- 组织实施方案

- 服务人员名单

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

地址：                                         地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

签约时间：    年  月  日                       签约时间：    年  月  日

签约地点： 广州市

备注：合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定，其编制依据是招标文件和中标服务商的投标文件。

# 用户需求书

- 投标人资格要求

  - 投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

  - 具备中华人民共和国发改委颁发的工程咨询甲级资格证书，专业资格应包含建筑专业；

  - 拟委派的本项目负责人须为本单位的正式职工，须持有注册咨询工程师资格（须同时提供①本项目负责人的资格证书；②毕业证及职称证；③本企业聘书或聘用合同；④第二代身份证；⑤由投标人本单位购买的2014年2月至2014年4月的社保证明）；

  - 关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

- 招标内容及范围

本项目为广州外国语学校国际交流进行前期研究及节能评估，并按照国家发改委有关项目建议书及可行性研究报告编制内容和深度等要求，编制符合各级行政主管部门报批要求的《广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告》及《广州外国语学校国际交流中心节能评估文件》，包括为编制报告而进行的所有调查、踏勘、资料收集、现场勘察等工作；以及协助业主进行项目评审及文件的报批工作，并取得政府主管部门的相关批文等。编制专业包括：工程咨询、建筑、电气、给排水、环保、工程造价。本项目不设分包，投标人须对全部内容进行投标，不得拆分，如有缺漏，将导致投标无效。

- 项目概况

项目总投资约为13767.23万元，建设地点：位于广州市南沙区凤凰大道102号--广州外国语学校内，总建筑面积约按24000㎡规划建设，其中地上19000平方米，地下5000平方米。

广州外国语学校于2010年春季开学，学校执行着：以人为本、全面实施素质教育的教育改革发展战略主题，不断丰富学校的教学内容，积极提高学生的综合素质。随着教学活动的深入开展，学校目前教学场地日趋紧张，第二外语教学缺乏教学场地，无法开展更多语种的教学；学校正在开展音乐、舞蹈、美术、书法等方面素质教育，加强与国外学校的文化交流活动，现在因教学场地的限制，艺术教育未能有效开展；同时，学校作为对外交流与合作的基础教育示范窗口，更需要对外交流活动的场所开展上述相关活动。

广州外国语学校以“发展外语特长；坚持文理并重；注重国际交往”的教学方针建设学校和发展教学，作为外国语学校，一直重视对外的交往与合作，通过国际合作项目与美国、英国、日本、加拿大、澳大利亚、新加坡等国的学校开展交往，与国外学校加强文化沟通和学术交流，共享国际优质教育资源，实现学校从教学领域到学术研究领域的拓展和延伸和提升教师的教学能力。

广州外国语学校国际交流中心的建设为进一步促进广州市特色教育，加强外国语教学、学术、人才的培养，增强广州市、南沙区的整体教育综合实力。

- 采购项目服务要求

- 研究范围

- 本项目为广州外国语学校国际交流进行前期研究及节能评估，并按照国家发改委有关项目建议书及可行性研究报告编制内容和深度等要求，编制符合各级行政主管部门报批要求的《广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告》及《广州外国语学校国际交流中心节能评估文件》，包括为编制报告而进行的所有调查、踏勘、资料收集、现场勘察等工作；以及协助业主进行项目评审及文件的报批工作，并取得政府主管部门的相关批文等。编制专业包括：工程咨询、建筑、电气、给排水、环保、工程造价。

- 本项目为一个整体，投标人须对任务书中该子包的全部内容进行投标，不得分拆，如有缺漏，将导致投标无效。

- 须完成研究的工作内容

- 《广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告》：

- 本次可行性研究根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》、项目立项批复、关于引进广州市知名中学及外国语学校二期扩建工程会议纪要、建设单位提供的有关资料，对不同建设方案从技术、经济、环境等方面进行综合论证，提出推荐方案，确定工程方案和投资估算，论证投资效应。

- 本次可行性研究包括但不限于以下内容：

- 调查研究项目区域、学校外国交流教学现状及存在问题，综合分析研究其对本项目的影响；

- 进行外国语教学调查，进行需求分析、总体规划及功能定位；

- 调查项目地形、地质；水文等条件及其特征，工程方案；

- 进行建设标准和规模、方案论证；

- 公用工程方案论证；

- 对项目建设及建成后的环境，进行环境影响分析、评价，提出保护措施；

- 对项目建设及建成后的用能情况，进行用能分析，用能管理，并提出绿色建筑标准；

- 对项目劳动安全与卫生进行分析论证；

- 组织机构与人力资源配置；

- 项目实施进度计划及招投标；

- 进行工程数量估算及投资估算，编制资金筹措方案；

- 进行社会效益分析；

- 风险分析；

- 结论与建议。

- 《广州外国语学校国际交流中心节能评估文件》：

- 根据项目实际情况，参照《中华人民共和国节约能源法》、《国定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会令第6号）、《固定资产投资项目节能评估工作指南》（2012年本），编制项目节能评估文件。

- 本次节能评估根据项目的用能情况，对以下内容（包括但不限于以下内容），进行分析和评估：

- 项目建设方案节能评估；

- 节能措施评估；

- 项目能源利用状况测算；

- 项目能源消费和能效水平评估。

- 项目成果要求

- 中标人须在合同签订之日起30个日历日内向采购人提交《广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告》及《广州外国语学校国际交流中心节能评估文件》，研究成果内容须符合制定的编制原则、编制范围及任务书中研究主要工作内容等要点和规定。图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。成果包括文本文件、规划图纸及相应的计算机文件。

- 文本文件要求：文本文件包括规划报告文本、附表和附图，文件规格为 （297mm×210mm），提供各阶段成果文件 10 套。

- 规划图纸要求：规划图纸必须完整，表达准确，均采用A3纸规格装订，提供规划图纸15套。

- 计算机文件要求：全部成果均制作计算机文件，文本文件采用Microsoft Word的DOC格式文件，图形文件采用AutoCAD的DWG格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，提供以上计算机文件光盘 2 套。

- 成果文件必须按采购人要求的时间内完成后，根据采购人反馈意见对研究报告、节能评估文件进行修改完善，形成报批报告，并上报（广州市发展和改革委员会）。协助采购人进行项目评审，并依评审专家意见及时修改完善，直到取得工可的批文。

- 成果文件有下列情况之一者无效：提交的成果文件不符合本任务书规定的成果内容和格式；未经组织单位同意而逾期送达；有关经济技术指标严重不实；图纸和文字辨认不清、内容不全、粗制滥造；未盖有承接单位公章。

- 其他要求

- ★投标人须自行到项目现场进行勘察（须提供由采购人出具的项目现场考察证明），并根据项目现场的实际情况及本项目招标要求，在投标文件中提交符合本项目技术要求的组织实施方案及质量保证措施。

- 投标人须根据研究的工作内容及成果要求提供详细的日程计划安排和项目组织，且计划要有一定的操作弹性。

- 成果文件版权归采购人所有。其中，署名权归投标人所有。

- 投标人不得再以任何方式转包或分包本项目。

- 采购项目商务要求

- ★服务期限：合同签订之日起30个日历日内完成（初稿）的编制工作，并依评审专家意见及时修改完善，直到取得广州发展和改革委员会对该项目可研性研究报告、节能评估文件相应的批文为止。

- 具有自2011年1月1日至今承接并完成过的同类项目业绩（须提供中标通知书或合同）。

- 投标人须提供项目组人员配备一览表。包括：主要负责人简历、项目组人员数量及配置。

- 投标人服务人员须遵守采购人的有关规章制度和管理规定，如有违反或损害采购人利益的，采购人有权拒绝及更换投标人违规服务人员。

- 报价要求：本项目实行总价包干形式，即在招标范围不发生变更的情况下，投标人的中标价不能因项目造价的增减等原因发生变化而调整。投标人的投标报价包括了前期调研、相关人力成本、设备成本、交通费、保险费、专家论证费（如有）、利润、税金等完成本项目所需的全部费用。投标人应根据项目实际情况，自行增加项目正常、合法运行所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

- 付款方式：

- 中标人与采购人正式签订合同之日起5日内，采购人申请支付单位向中标人支付合同总额的30%作为预付款；

- 项目完成后，由中标人提交项目结算申请并经采购人确认后5日内由采购人申请支付单位向中标人支付合同余款。

- 采购人仅负责在上述约定时间内完成申报手续，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准。采购人不承担逾期付款的违约责任，

- 中标人向采购人开具正式发票，并提供发票复印件（加盖采购人公章），方可办理相关申报支付手续。

- 采购人配合条件

投标人应列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

# 第五篇  投标文件格式

## 投标文件目录表

  - 资格性文件（投标人的资格证明文件包括但不限于以下文件的复印件，一律加盖投标人法人公章）

- 企业营业执照副本复印件

- 组织机构代码证副本复印件

- 税务登记证副本复印件

- 完成本项目所须的其他相关资质资格证明复印件

- 《投标函》原件（格式见附表2.1）

- 《法定代表人/负责人资格证明书》原件（格式见附表2.2）

- 《法定代表人/负责人授权委托书》原件（格式见附表2.2）

- 关于资格的声明函（格式见附表2.3）

- 投标保证金交纳证明（格式见附表2.5）

  - 商务部分

- 投标人概况（格式见附表3.1）

- 本项目组织架构、项目负责人及主要管理人员简介

- 投标人其他资料（包括：荣誉、获奖情况、财务报表等）

- 投标人自2011年1月1日至今完成的同类项目业绩证明一览表（格式见附表3.2）

- 投标人认为有需要提供的其它商务文件

  - 技术部分

- 技术需求响应表（格式见附表4.1）

- 组织实施方案、质量保证措施与承诺（格式见附表4.2）

- 投标人认为有需要提供的其它技术文件

  - 价格部分

- 开标一览表

- 投标明细报价表

注：请投标人按照上述文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 唱标信封目录表

- 投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

- 开标一览表（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

- 法定代表人证明书及法人授权证明书（复印件加盖投标人法人公章，原件备查）

- 电子文件（含投标文件自查表、资格性文件、商务部分、服务（技术）部分和价格部分，电子投标文件采用CD－R光盘或U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）

## 投标保证金信封目录表

- 投标保证金交纳凭证原件及复印件（加盖投标人法人公章）

- 退还投标保证金声明

广州外国语学校采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：         年      月      日

# 第一节 资格性文件

# 附表2.1 投标函格式

致：广州外国语学校

根据贵方“ 广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告编制服务项目”（项目编号：HY2014ZFCG021）的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址），在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）唱标信封【1份】（按招标文件要求的内容编制，含电子文件【1份】）；

（2）投标文件【含自查表、资格性文件、商务部分、服务（技术）部分和价格部分，正本   份，副本   份】。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标标文件的要求提供报价。

- 投标有效期为递交投标文件之日起     天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方保证为本项目所提供的投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则全部责任均由我方承担。

- 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，并清楚理解报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人名称(公章)：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

开户银行：

帐号：

日期：

# 附表2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书格式

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州外国语学校

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （加盖法人公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照或事业单位负责人证明号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供下列附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

（有被授权人时适用）

致：广州外国语学校

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （加盖法人公章）     法定代表人              （签名亲笔或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照或事业单位负责人证明号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

# 附表2.3 关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：广州外国语学校/ 广东华禹工程咨询有限公司

关于贵方广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告编制服务项目（采购项目编号：HY2014ZFCG021）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供投标文件中规定的服务并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 营业执照副本复印件

- 组织机构代码证副本复印件

- 税务登记证副本复印件

- 完成本项目所需的其他资质资格证明复印件（如有）

- 《投标函》原件

- 《法定代表人/负责人资格证明书》原件

- 《法定代表人/负责人授权委托书》原件

- 投标保证金缴纳凭证

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 附表2.4 投标保证金交纳证明

致：广东华禹工程咨询有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附： 投标保证金缴纳凭证复印件

第三节 商务部分

# 附表3.1 投标人概况

投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 税务登记证号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 分支机构地址 |  |  |  | 营业期限 |  | 年 月- 年 月 |  |
| 资质证号、范围和等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO9000认证号、范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资质证号、范围和等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |  |  |
| 联络人 |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |
| 投标单位简介（请简要说明公司情况，包括成立时间、业务范围、专业构成、规模）： （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位完成本项目所独有的有利条件及相关设计的专业特长： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 附表3.2 投标人自2011年1月1日至今完成的同类项目业绩证明一览表

（2011年1月1日至投标文件递交截止时间止）

| 序号 | 主要业绩名称 | 业绩简介 | 项目负责人 | 合同额 （万元） | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有获奖项目，须注明奖项与发奖机构。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 第三节 技术部分

# 附表4.1 技术需求响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离 简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”中的“采购项目服务要求”部分的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确并提供支持材料，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的， 按照不完全响应或者完全不响应处理；提供虚假材料的，移送政府采购监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 附表4.2 组织实施方案、质量保证措施及承诺

（包含但不限于以下内容）

投标人应递交完整的实施方案，提交图片、文字描述等资料，包括但不限于如下内容：

      - 实质性响应采购人的全部需求，按招标文件要求提供相关图纸及证明文件。

      - 投标人拟采取的管理方式。包括：管理服务总体模式及配套措施、内部管理架构、机构设置、运作机制、工作流程、信息反馈渠道、控制方式等。

      - 人员配置计划。包括：主要负责人简历、工作年限、各岗位人员的配置计划及人数、人员的培训及管理等。

      - 投标人认为有必要的其他事项。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 第五节 价格部分

# 附表5.1 开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 范围 | 投标价 （单位：人民币元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 投标总价（单位：人民币/元） |  | 大写： 小写： |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 附表5.2 投标明细报价表

（格式自定）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 附件一：评标工作大纲

- 评标原则和目的

  - “广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告编制服务项目”（项目编号：HY2014ZFCG021）依据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购的有关规定进行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

  - 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会在开标前由广州市教育局依法组建，评标委员会成员为7人。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

- 评标程序

（一）对投标人的资格性检查

评标过程应在开标后立即开始。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。应进行以下审核：

- 投标保证金证明

- 企业营业执照、税务登记证及组织机构代码证副本复印件（加盖投标人法人公章）

- 完成本项目所须的其他相关资质资格证明复印件（加盖投标人法人公章）

- 法定代表人证明书（原件）/法定代表人授权委托证明书（原件）

- 投标报价不超过最高投标限价

（二）对投标人的符合性检查

符合性检查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。应进行以下审核：

- ★投标函（投标的有效期）

- ★实质性技术需求响应表

- ★无招标文件规定的投标无效情况

有下列情况之一的，投标无效：

  - 投标人不具备招标公告合格投标人条件；

  - 投标文件没有投标人盖章或其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印鉴或签名的；

  - 投标文件提供虚假材料的；

  - 投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的；

  - 投标报价不确定或超过招标文件中列出的招标采购预算（最高限价）的；

  - 投标人恶意竞争低于成本价的；

  - 投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；

  - 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

  - 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

  - 法律、法规、规章规定属于中标无效的其他情形。

（三） 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标文件进行资格性检查和符合性检查，经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。

（五）现场澄清：按招标文件第二篇。

（六）细微偏差修正

- 细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

- 经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

  - 唱标信封中《开标一览表》内容与投标文件中《开标一览表》内容不一致的，唱标信封中《开标一览表》的内容为准；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价与数量的乘积与合价不一致时，通常以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

  - 分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

- 价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为项目招标范围缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。

- 经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可于评标结果宣布前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝并被没收投标保证金。

（七）得分统计及推荐中标候选人名单

- 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分，所有评委各投标人的技术商务得分应为各评委的评分去除1个最高分和1个最低分后相加，再除以（评委人数－2），得出平均得分，将各投标人的技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

- 投标人的最终评标得分＝技术得分+商务得分+价格得分，评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

- 评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术商务评分由高到低顺序排列。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标供应商，第二名为候补中标供应商。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商。

（八）编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 评标结果和中标候选人排序表；

- 评标委员会的授标建议。

1.资格性检查表：

项目编号：HY2014ZFCG021                                             项目名称：广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告编制服务项目

| 审查内容 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标保证金证明 |  |  |  |  |  |
| 企业营业执照、税务登记证及组织机构代码证副本复印件（加盖投标人法人公章） |  |  |  |  |  |
| 完成本项目所须的其他相关资质资格证明复印件（加盖投标人法人公章） |  |  |  |  |  |
| 法定代表人证明书（原件）/法定代表人授权委托证明书（原件） |  |  |  |  |  |
| 投标报价不超过最高投标限价 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。结论为“通过”或“不通过”。 |  |  |  |  |  |

评委签名：

监督员签名：

日期：

2.符合性检查表：

项目编号：HY2014ZFCG021                                              项目名称：广州外国语学校国际交流中心可行性研究报告编制服务项目

| 审查内容 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★投标函（投标的有效期） |  |  |  |  |  |
| ★实质性技术需求响应表 |  |  |  |  |  |
| ★无招标文件规定的投标无效情况 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。结论为“通过”或“不通过”。 |  |  |  |  |  |

评委签名：

监督员签名：

日期：

- 《评分标准和细则》

- 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 40% | 20% |

- 评分因素及分值

- 技术评分标准：（总分：40分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 满分值要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务条款响应程度 | 5 | 【优：3-5分】全部符合或有部分条款优于招标要求的； 【良：1-2分】服务条款基本响应的； 【一般:0分】有部分条款不完全满足招标要求的。 |
|  | 组织实施方案 | 5 | 【优：3-5分】组织实施方案内容最详尽，完全满足招标要求的； 【良：1-2分】组织实施方案内容较详尽，能满足招标基本要求的； 【一般：0分】组织实施方案内容有缺陷，不太满足招标要求的。 |
|  | 对项目情况、重点、难点的理解 | 5 | 【优：3-5分】对比最优； 【良：1-2分】对比较优； 【一般:0分】对比较差。 |
|  | 项目负责人的资质与能力 | 10 | 【优：7-10分】同时具有高级职称、注册监理师、注册造价师资质的； 【良：3-6分】具有高级职称或注册监理师或注册造价师资质的； 【一般：0-2分】具有中级或以下职称的。 |
|  | 项目组成员的配置与技术水平 | 10 | 【优：7-10分】项目组成员配置最合理、齐全，成员具有建筑、电气、环保专业高级职称并具有注册咨询(投资)资格； 【良：3-6分】项目组成员配置较合理、齐全，成员具有建筑、电气、环保专业中级职称的； 【一般：0-2分】项目组成员配置一般的。 |
|  | 进度计划、质量保障措施及承诺 | 5 | 【优：3-5分】对比最优； 【良：1-2分】对比较优； 【一般：0分】对比较差。 |
|  | 合计 | 40 |  |

- 商务评分标准：（总分：40分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 满分值要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商务条款响应程度 | 3 | 【优：3分】有部分条款优于招标要求的； 【良：2分】商务条款基本响应的； 【一般：0-1分】有部分一般条款不完全满足招标要求的。 |
|  | 企业财务状况 | 2 | 【优：3-5分】企业财务状况优，且具有广州市纳税证明的； 【良：1-2分】企业财务状况较好，无亏损的； 【一般：0分】企业财务状况较差，有亏损。 |
|  | 企业综合能力 | 10 | 【优：10分】企业具有工程咨询资质综合经济甲级、工程造价资质甲级； 【良：4分】企业具有工程造价资质甲级；； 【一般：0分】企业具有资质一般。 |
|  | 投标人自2013年1月1日至今承接并完成学校类同类项目业绩 | 10 | 【优：7-10分】≥15项的； 【良：3-6分】10-14项的； 【一般：0-2分】≤9项。 |
|  | 企业荣誉 | 10 | 【优：7-10分】获得国家级奖励或奖项≥4项的； 【良：3-6分】获得国家级奖励或奖项1-3项的； 【一般：0-2分】其他的。 |
|  | 企业信誉 | 5 | 【优： 4-5分】连续≥8年获得工商行政部门颁发的《守合同重信用》证书的； 【良：1-3分】连续2-7年获得工商行政部门颁发的《守合同重信用》证书的； 【一般：0分】其他的。 |
|  | 合计 | 40 |  |

- 价格评定：（总分：20分）

    - 价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第二条第（六）点。

    - 价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价（指修正及价格扣除后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格评分=（评标基准价／评标价）×20